Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2

за 2 квартал 2024 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 85» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2 (далее – инвестиционный контракт), заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» (далее – Инвестор):

05.04.2024 Инвестором получено разрешение на строительство второго этапа жилого комплекса;

09.04.2024 Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью жилых помещений 8775,0 кв. м;

25.04.2024 Администрацией Северодвинска от Инвестора получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий физкультурно-оздоровительного комплекса;

08.05.2024 Инвестором получено разрешение на строительство и начало выполнения строительно-монтажных работ по физкультурно-оздоровительному комплексу;

28.05.2024 Инвестором получено разрешение на строительство третьего этапа жилого комплекса.

05.08.2024