Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3

за 4 квартал 2024 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Жилой комплекс «Квартал мечты» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 21.12.2022 № 3, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО «Специализированный застройщик «Строй Центр» (далее – Инвестор):

07.11.2024 Инвестор осуществил постановку на кадатровый учет земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 163 градостроительного квартала.

13.12.2024 с Инвестором заключены договоры аренды земельных участков на условиях, установленных инвестиционным контрактом.

17.02.2025